## Slide 1: Order Comment Tool
Tool zur Unterstützung der Produktionsplaner von Thomas Pöhlmann
Mannheim, 16.01.2017

## Slide 2
Fazit
6
Implementierung
5
Entwurf
4
Analyse
3
Projektdefinition
2
Vorstellung
1
Agenda

## Slide 3
Fazit
6
Implementierung
5
Entwurf
4
Analyse
3
Projektdefinition
2
Vorstellung
1
Agenda

## Slide 4: Persönliche Angaben und betriebliches Umfeld
Vorstellung
Thomas Pöhlmann
  Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung seit dem 01.März 2017
  Webentwicklung mit AngularJS, Node.js und C#
  Wechsel des Ausbildungsbetriebs am 01.Juni 2018
  Softwareentwicklung mit ABAP im SAP-Umfeld
Camelot ITLab GmbH
  IT-Beratungsunternehmen im SAP-Umfeld
  Kernkompetenz in:
    Supply Chain Management
    Master Data Management
  Direkte Zusammenarbeit mit der Camelot Management Consultants AG
Notes: Camelot AG Management Consultant -> Camelot AG für technische implementationen zuständig

## Slide 5
Fazit
6
Implementierung
5
Entwurf
4
Analyse
3
Projektdefinition
2
Vorstellung
1
Agenda

## Slide 6: Ausgangssituation
Projektdefinition
Planer 1
Planauftrag
Planauftrag
Notiz/Grund
ändert
SAP
Planer 2
schreiben
anzeigen
lesen
Email/Zettel
Prozessauftrag
erstellt
erstellt
Notes: - Planer 1 erstellt oder bearbeitet eine Planauftrag bzw. einen Prozessauftrag im SAP System
- Planer 1 muss dann mithilfe einer anderen Lösung wie z.B. email an alle anderen Planer den Grund der Änderung mitteilen
- Planer 2 sieht den Auftrag und muss dann seine Emails durchforsten um den Grund bzw. die Notiz zu sehen.

## Slide 7: Ausgangssituation
Projektdefinition
Ausschnitt SAP Systemlandschaft
SAP ECC = ERP Central Component
SAP APO = Advanced Planning and Optimization
CIF = Core Interface
SAP ECC
SAP APO
CIF
Planer 2
Planauftrag 1
Planer 1
Planauftrag 1
ändert
anzeigen
Notes: Hier sehen sie den für mein Projekt relevanten Ausschnitt aus der SAP Systemlandschaft
SAP ECC = SAP ERP Centrel Component
SAP APO = Advanced Planning and Optimization
SAP SCM = Supply Chain Management
CIF = Core Interface

## Slide 8: Projektziel
Projektdefinition
Planer 1
Planauftrag
Planauftrag
ändert/schreibt
SAP
Planer 2
anzeigen/lesen
Prozessauftrag
erstellt/schreiben
erstellt/schreibt
Kommentar
Kommentar
Kommentar

## Slide 9: Projektziel
Projektdefinition
Erstellung mehrerer Programme (ECC/APO) zum Pflegen von Kommentaren
Erweiterung von SAP Standard Programmen (COR1-3/RRP3)
Transfer der Kommentare zwischen ECC und APO
Projektbegründung
Große Zeitersparnis
Deutlich geringere Fehleranfälligkeit
Bessere Transparenz
Oft von Kunden angefragt
Keine Medianbrüche

## Slide 10
Fazit
6
Implementierung
5
Entwurf
4
Analyse
3
Projektdefinition
2
Vorstellung
1
Agenda

## Slide 11: Projektphasen
Analyse
Chart: 
| Anforderungsaufnahme | Planung | Analysephase | Entwurfsphase | Implementierungsphase | Testphase/Qualitätssicherung | Fazit | Dokumentationsphase
Sales | 2 | 4 | 6 | 6 | 23 | 6 | 3 | 20
Notes: 8 Phasen

## Slide 12: Projektkosten
Analyse
Vorgang | Mitarbeiter | Azubi | Zeit | Personal | Ressourcen | Gesamt
Anforderungsaufnahme | 2 | 1 | 2 h | 114 € | 60 € | 174 €
Entwicklung |  | 1 | 39 h | 273 € | 390 € | 663 €
Testphase |  | 1 | 3 h | 21 € | 30 € | 51 €
Code Reviews | 2 | 1 | 3 h | 171 € | 90 € | 261 €
Fazit und Dokumentation |  | 1 | 23 h | 161 € | 230 € | 391 €
Gesamt |  |  |  |  |  | 1540 €
Notes: Resourcenkosten von 10€/Stunde
Personalkosten
  Mitarbeiter: 25€/Stunde
  Auszubildender: 10€/Stunde

## Slide 13
Fazit
6
Implementierung
5
Entwurf
4
Analyse
3
Projektdefinition
2
Vorstellung
1
Agenda

## Slide 14: (M)VC Model
Entwurf
Controller
User
View
Anfragefluss
Datenfluss
Notes: MVC Model = Model View Controller
Kein Model zur Datenhaltung benötigt -> da sehr wenige Daten.
Alle Daten in der Memberstruktur der GUI Klasse
View -> GUI Klasse Singelton
Controller -> Controller Klasse Singelton

## Slide 15
Fazit
6
Implementierung
5
Entwurf
4
Analyse
3
Projektdefinition
2
Vorstellung
1
Agenda

## Slide 16: Entwicklungsvorgehen
Implementierung
Entwicklungssprache: ABAP
Agiler Entwicklungsprozess
  Erweitertes Wasserfallmodell
ANALYSIS
DESIGN
IMPLEMENTATION
TESTING
DEPLOYMENT
MAINTENANCE
Notes: Agiler Entwicklungsprozess:
Der Kunde gibt am Anfang nur einige wenige Basisfunktionalitäten an
Erweitertes Wasserfallmodell
Wie Wasserfallmodell und Rückschritte möglich
ABAP = Advanced Business Application Programming

## Slide 17: Qualitätssicherung
Implementierung
Code Reviews zur Sicherstellung der Qualitätsansprüche
Einhaltung der internen Entwicklungsrichtlinien
Templates mit Testfällen
Funktionale und Technische Spezifikation

## Slide 18: Demonstration des Programms
Implementierung

## Slide 19
Fazit
6
Implementierung
5
Entwurf
4
Analyse
3
Projektdefinition
2
Vorstellung
1
Agenda

## Slide 20: Soll- /Ist-Vergleich der Zeitplanung
Fazit
Chart: 
| Dokumentationsphase | Fazit | Testphase | Implementierungsphase | Entwurfsphase | Analysephase | Planung | Anforderungsaufnahme
Soll | 20 | 3 | 6 | 23 | 6 | 6 | 4 | 2
Ist | 20 | 3 | 6 | 23.5 | 5.5 | 6 | 4 | 2

## Slide 21
Zielerreichung
Es wurden alle Vorgaben erfolgreich umgesetzt
Die Performance des Systems wurde durch die Implementierung nicht beeinträchtigt
Ausblick
Erweiterung von zusätzlichen Transaktionen z.B. md04
Löschprogramm welches nicht mehr vorhandene Aufträge aus der Datenbank löscht
Fazit

## Slide 22
Thomas Pöhlmann Auszubildender
Camelot ITLab GmbH
Theodor-Heuss-Anlage 12 68165 Mannheim, Germany
Tel: +49 621 86298-800 Mob: +49 173-9915913
tpoe@camelot-itlab.com www.camelot-itlab.com

## Slide 23
Backup: Agenda